**会谈纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 议 题 | libra2.0征题系统周会 | | | | | | |
| 时 间 | 2018年09月19日 9：00-9：30 | | | | 地 点 | 40楼4号会议室 | |
| 主持人 | 丁康 | | | | 记录人 | 曾军毅 | |
| 参加人员 | 丁康，黄虎，曾军毅，程昭，鲁建勇，蔡晓萍，杨柳，唐剑，梁启涛, 黄承坤，鲁小焕，郑田 | | | | | | |
| 内容纪要：   * **黄虎**  1. 自动划题功能还未完成，划题规则现在只提供了一部分，目前只实现了已提供的规则。本周已明确的规则划题功能可完成。  * **唐剑，曾军毅，杨柳，程昭**  1. 研磨审校分配试题功能完成，发布，待办，复审题后一个环节，资源回归，试题预览今明两天做完，后天可提测。  * **丁康，鲁建勇**  1. 统计分析试题分析选项得分分布今天完成。  * **梁启涛**  1. 查重功能已完成。 2. 禁用功能今天完成。 3. 全文搜索周五开始处理。  * **蔡晓萍**  1. 资源批量操作已完成。 2. 试卷自定义属性筛选已完成。 3. 试卷审校日志已完成。  * **王悦**  1. 正在处理8月27号excel上的页面优化点。   总结：  据晨会跟踪进度来看目前进度正常，周五构建一个测试版本。 | | | | | | | |
| **后续工作安排** | | | | | | | |
| 待办事项 | | | **负责人** | **时间要求** | | | **备注** |
| 暂无 | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  |
| 会议（会谈）纪要审核人 | | 陈小龙 | | | | | |
| **备注**：无 | | | | | | | |